志学大街市政道路工程实施情况

2019年8月，志学大街市政道路工程（博物大道至永安大道）列入区政府投资项目计划中期调整范围（新发改投[2019]166号文），可研与初步设计已报区发改局审批通过，批复文号分别是（新发改投[2019]165号）、（新发改投[2020]19号）。主要建设内容：道路长815.17m，宽20m，新建道路、给排水、交通、绿化及照明工程，计划投资3764万元。

我局于2021年2月10日完成监理招标，中标单位为新洲东方建设工程监理有限公司；2021年4月13日完成施工单位招标，中标单位为武汉雅阁市政建设工程有限公司。项目于2021年10月25日开工。计划竣工时间2022年7月1日。

志学大街位于武汉新洲区问津新城内，定性为服务性城市支路。当前为配合周边地块开发建设，亟待配套修建相关市政基础设施。道路所在区域北侧路网均已建成，随着东西两侧地块交通联系的加强与交通系统的完善已成为迫切需要。本工程建成后，可以进一步完善新洲问津新城内的交通网络，实现现有交通资源的充分利用，缓解该区域交通压力。该项目是区级绩效目标，纳入邾城街、辛冲街2021年固定资产投资目标。下一步需要邾城街、辛冲街支持尽快完成报地和退地，按邓区长的意见边报地边征地，争取项目按计划开工建设，年内完成。

2021年11月11日